NuevaMente 🧠

Informe y Manual Técnico del Backend

Estado actual, arquitectura y plan de trabajo

Hackathon ONE · NoCountry × Oracle Cloud Infrastructure · Grupo 10

Nota de uso: este documento describe una base de trabajo, no un diseño cerrado. Las secciones marcadas con ✍️  ESPACIO EQUIPO están en blanco a propósito: son para que cualquier integrante agregue propuestas, correcciones y mejoras. Toda decisión escrita aquí puede reabrirse en refinamiento presentando datos.

# 1. Resumen ejecutivo

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Qué existe hoy? | Backend FastAPI v0.1 con contrato Pydantic congelado y endpoints /health y /adaptar operativos (motor mock). Orquestador n8n en producción local con control de fidelidad ≥ 0.9. Repo Git en rama main. README con arquitectura publicado. |
| ¿Qué nivel es ese? | Vertical slice funcional con motores mock: ~35% del backend MVP, pero 100% del contrato, la validación y la orquestación. |
| ¿Por qué sirve así? | El contrato está congelado: cada integrante construye su módulo en paralelo y se integra en FASE 8 sin romper nada. |
| ¿Qué falta? | Ingesta real (PDF/MD/TXT), RAG (embeddings + ChromaDB), generación con Gemini, validación LLM-juez, subida real a OCI, interfaz y despliegue en VM. |
| ¿Regla innegociable? | Todo recurso cloud bajo Oracle Always Free. |

# 2. Arquitectura

──────────────────┐  POST /webhook   ┌──────────────────────────┐
│  Interfaz (UI)   │ ───────────────► │  n8n · ORQUESTADOR       │
│  (decisión UX)   │                  │  (VM OCI Always Free)    │
└──────────────────┘                  └────────────┬─────────────┘
                                                   │ POST /adaptar
                                      ┌────────────▼─────────────┐
                                      │  FastAPI · BACKEND IA    │
                                      │  Pydantic · RAG · Agentes│
                                      └───┬──────────────┬───────┘
                                          │              │
                              ┌───────────▼──────┐  ┌────▼─────────────────┐
                              │ ChromaDB         │  │ OCI Object Storage   │
                              │ (vector store)   │  │ (Always Free)        │
                              └──────────────────┘  └──────────────────────┘
 n8n · nodo IF: score_fidelidad ≥ 0.9 → ✅ Paquete educativo JSON
                score_fidelidad < 0.9 → ⛔ Rechazo amigable FIDELIDAD_BAJA

¿Qué significa esto?

- Interfaz (UI): Lo que ve el usuario (Streamlit). Es como la "pantalla" del sistema.

- n8n (Orquestador): Coordina todo el flujo. Piensa en él como el "director de orquesta" que decide qué pasa primero, qué pasa después, y qué hacer si algo falla.

- FastAPI (Backend): El cerebro que procesa las peticiones. Recibe el documento y devuelve el contenido educativo.

- ChromaDB: Una "biblioteca" que guarda fragmentos del documento para encontrarlos rápidamente cuando el usuario pregunta.

- OCI Object Storage: El "cuarto frío" de Oracle donde guardamos los documentos originales y los resultados generados.

## 2.1 Capas y responsabilidades

| Capa | Tecnología | Responsabilidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz | Por decidir en refinamiento (Streamlit según DT-01) | Vitrina: perfiles, formatos, JSON, estado OCI | ⏳ FASE 7 |
| Orquestación | n8n self-hosted | Webhook, control de fidelidad, reintentos, bitácora, alertas | ✅ Operativa |
| Núcleo IA | Python · FastAPI · Pydantic | Contrato JSON, RAG, agentes | 🟡 Contrato ✅ / motores mock |
| Conocimiento | ChromaDB + Gemini Embeddings | Chunking, embeddings, retrieval | ⏳ FASE 3 |
| Persistencia | OCI Object Storage | Documento original + JSON generado | ⏳ FASE 6 |

## 2.2 Por qué n8n como orquestador (DT-10)

| # | Razón |
| --- | --- |
| 1 | Orquestación de producción sin costo (self-hosted en VM Always Free). |
| 2 | Anti-alucinación como política de infraestructura: el nodo IF es una puerta de calidad ejecutable. |
| 3 | Auditabilidad nativa: cada corrida queda logueada como evidencia. |
| 4 | Manejo de errores de primera clase (reintentos, timeouts, alertas). |
| 5 | Separación de responsabilidades: la lógica de IA vive en Python; n8n solo orquesta. |
| 6 | Colaboración: los flujos se exportan como JSON al repo (/n8n-workflows/). |

## 2.3 Compromiso 100% gratuito

| Componente | Servicio | Capa gratuita |
| --- | --- | --- |
| Orquestador n8n | OCI Compute self-hosted | ✅ Always Free |
| Almacenamiento | OCI Object Storage | ✅ Always Free |
| LLM + embeddings | Google Gemini API | ✅ Free tier |
| Vector store | ChromaDB embebido | ✅ Open source |
| Repo y alertas | GitHub / Discord | ✅ Free |

# 3. Estado actual del backend (v0.1)

## 3.1 Estructura del repositorio

nuevamente-g10/
├── backend/            # schemas.py (contrato), main.py (motor mock), venv/
── n8n-workflows/      # nuevamente-v1.json (orquestador versionado)
── .gitignore          # blinda venv/, .env y secretos
├── .env.example        # plantilla sin secretos
├── demo.sh             # guion de demo ejecutable
└── README.md           # documento base

## 3.2 El contrato: backend/schemas.py (no se rompe; se evoluciona por acuerdo)

¿Qué es el "Contrato"?

Es el acuerdo formal que define exactamente qué datos entran al sistema y qué datos salen. Piensa en él como un "formulario obligatorio": si no llenas todos los campos correctamente, el sistema te rechaza. Esto evita errores y asegura que todos (frontend, backend, n8n) hablen el mismo idioma.

📖 Ver Anexo A para la descripción completa del contrato con ejemplos y validaciones.

| Bloque | Qué define | Requisito que cubre |
| --- | --- | --- |
| Enums (perfil, formato, nicho, nivel) | Valores permitidos | REQ-10 a REQ-13 |
| SolicitudAdaptacion | Entrada: título, contenido, perfil, formato, nicho, nivel | REQ-17 |
| Items (flashcard, quiz, tutorial, resumen, guion) | Formatos pedagógicos | REQ-11, REQ-24 |
| Metadatos / ContenidoAdaptado / EvaluacionCalidad / AlmacenamientoOCI | Bloques de salida | REQ-15, REQ-14, REQ-18 a 20 |
| PaqueteEducativo + validador anti-"frankenstein" | Paquete final coherente con el formato declarado | REQ-16 |
| RespuestaError | Error amigable + detalle técnico interno | Checklist |

## 3.3 El motor: backend/main.py (mocks con reemplazo asignado)

| Función hoy | Qué hace hoy | Qué la reemplaza | Tarea backlog | Perfil sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chunk_text() | Trocea por oraciones (~400 chars) | RecursiveCharacterTextSplitter | BE-PROC-001/002 | Data/RAG |
| tokens() + retrieve() | Búsqueda por palabras compartidas | Embeddings Gemini + ChromaDB | BE-RAG-004…011 | Data/RAG |
| INTROS/TITULOS/BUILDERS | Plantillas por perfil y formato | Prompts + agente redactor | GEN-001/002, BE-GEN-003 | AI/LLM |
| anclaje_score() + CAMPOS_CONTENIDO | Fidelidad léxica 0–1 | LLM-juez + heurística | VAL-001, BE-VAL-002 | AI/LLM |
| Bloque AlmacenamientoOCI | Subida simulada (pendiente) | SDK oci real | OCI-002…005, INT-003 | Cloud |
| /health y /adaptar | Endpoints operativos | Mismo endpoint con motor real | FE-API-002, INT-001…003 | Orquestación |

## 3.4 Capa n8n (workflow NuevaMente v1, activo)

| Nodo | Función |
| --- | --- |
| Webhook POST /webhook/nuevamente-adaptar | Entrada de producción |
| HTTP Request | Llama /adaptar con el body del webhook |
| IF (score ≥ 0.9) | Puerta de fidelidad (DT-11) |
| Respond (true) | Devuelve el PaqueteEducativo |
| Respond (false) | Error amigable FIDELIDAD_BAJA |

Evidencia: ejecuciones de producción registradas en la bitácora de n8n (éxitos en milisegundos + historial de debugging).

## 3.5 Cómo correrlo local

cd backend && source venv/bin/activate
uvicorn main:app --reload --port 8000      # Terminal 1 (no se cierra)
curl http://localhost:8000/health          # Terminal 2 (pruebas)

# 4. Mapeo con el plan del equipo (backlog)

| Tarea backlog | Estado real | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| FE-API-001 (contrato mock) | ✅ DONE | schemas.py + /adaptar mock |
| FE-API-002 (endpoint operativo) | ✅ DONE a nivel mock | Endpoint vivo; swap en FASE 8 |
| INT-004 (n8n + IF fidelidad) | ✅ DONE (planificada COULD semana 5) | Workflow activo + JSON exportado |
| DOC-001 / DOC-002 | 🟡 Parcial | README publicado con arquitectura |
| SEC-001 | 🟡 Parcial | .gitignore blindando secretos; auditoría pendiente |
| FND-002 / FND-003 | 🟡 Parcial | requirements.txt, .env.example |

✍️ ESPACIO EQUIPO — propuesta a validar: reclasificar INT-004 a DONE libera margen en Semana 5. ¿De acuerdo? Sí / No / Comentarios: ______________________________________________

# 5. Lo que falta, por fases

| Fase | Contenido | Objetivo de salida | Dueño sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 2 | Ingesta PDF/MD/TXT + chunking | Ingesta probada + contrato publicado | Backend devs |
| FASE 3 | Embeddings + ChromaDB + retrieval | RAG operativo | Data/RAG |
| FASE 4 | Prompts + generación adaptada | Contenido real por perfil/formato | AI/LLM |
| FASE 5 | LLM-juez + metadatos educativos | Score de fidelidad real | AI/LLM |
| FASE 6 | SDK oci + naming DT-07 | Persistencia real en bucket | Cloud |
| FASE 7 | UI conectada + reemplazo de mocks | Punta a punta sin mocks | UX + Orquestación |
| FASE 8 | INT-001…003 + QA-003 | Vertical slice completo | Orquestación |
| FASE 9-10 | Tests, 3 escenarios, docs | MVP robusto + demo | QA + todos |

## 5.1 Evoluciones propuestas del contrato (v0.2) — NO son decisiones aún

| Evolución | Por qué | Prueba del Product Goal | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /ingestar + document_id | El documento se sube a OCI y se consulta por id | Prueba 1 | ✍️ A validar |
| fuentes: [{chunk_id, page}] | Trazabilidad de la respuesta | Prueba 5 | ✍️ A validar |
| SQLite de estado (DT-08) | Metadatos locales de docs/jobs | REQ-19/20 | ✍️ A validar |

# 6. Plan de pasos inmediatos

| # | Paso |
| --- | --- |
| 1 | Subir el repo a GitHub e invitar al equipo completo. |
| 2 | Publicar reglas de la casa: ramas feat/<ID>, PR con ID en título, .env jamás commiteado, naming DT-07. |
| 3 | Kickoff FASE 2: ingesta + chunking con criterios de aceptación por historia. |
| 4 | QA escribe tests contra el mock desde hoy (QA-003 vertical slice). |
| 5 | UX avanza mockups de las 5 pantallas (agnósticos de herramienta) antes de FASE 7. |
| 6 | Mover el umbral de fidelidad a .env (DT-11), sin hardcodear. |
| 7 | Refinamiento semanal aplicando la regla de control de tareas CRIT. |

# 7. ✍️ ESPACIOS EQUIPO (escriban aquí con confianza)

7.1 Propuestas de mejora

| # | Propuesta | Autor/a | Fase/área | Prioridad sugerida | ¿Acordada? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

### 7.2 Decisiones técnicas por validar en refinamiento

| # | Decisión | Opción actual | Opción propuesta | Dueño | Costo (días) | Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UI de demo | Streamlit (DT-01) |  |  |  |  |
| 2 | Contrato v0.2 | Entrada inline | document_id + fuentes |  |  |  |
| 3 | Umbral fidelidad | IF n8n + .env |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

### 7.3 Preguntas abiertas

| # | Pregunta | Quién la hace | Respuesta / responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

### 7.4 Notas libres del equipo

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

# 8. Glosario

| Término | Definición simple |
| --- | --- |
| API / Endpoint | Puente entre programas / cada URL que hace una cosa concreta |
| Webhook | Puerta que se activa sola cuando llega una petición |
| JSON / Schema (Pydantic) | Formato universal de datos / molde que valida entrada y salida |
| RAG | La IA consulta tus documentos antes de responder, en vez de inventar |
| Chunking / Embedding | Trocear el documento / convertir texto en huella numérica |
| Vector store (ChromaDB) | Despensa ordenada de huellas para buscar por significado |
| LLM (Gemini) | Modelo de lenguaje que redacta la respuesta |
| Orquestador (n8n) / Workflow / Nodo | Coordinador del flujo / el flujo / cada paso |
| Score de fidelidad | Nota 0–1 de cuánto de lo generado está sostenido por la fuente |
| Bucket / VM / Contenedor | Carpeta en la nube / computadora virtual / caja sellada que corre igual en cualquier lado |
| Deploy / Always Free | Llevar el proyecto a la nube / capa gratuita permanente de Oracle |

# 9. Anexos

| Anexo | Contenido |
| --- | --- |
| A. Contrato Técnico Detallado | Esquemas Pydantic completos, validaciones, ejemplos de JSON y criterios de aceptación. 📖 Ver Anexo A completo |
| B. Glosario Técnico Ampliado | Términos técnicos con definiciones, analogías para no-técnicos y decisiones técnicas (DT-01 a DT-11) explicadas. 📖 Ver Anexo B completo |
| C. Comandos útiles | Ver sección 3.5 + ./demo.sh (demo guiada en 3 pasos). |
| D. Curl de prueba | Payload completo en demo.sh (endpoint /adaptar y webhook de producción). |
| E. Prioridades y DoD | P0 necesaria MVP · P1 diferible · P2 evolución · P3 fuera. Done = implementada, cumple criterios, funciona, probada, con manejo de errores, integrada y demostrable. |
| F. Referencias | Repo del equipo · PLAN y backlog (Diana) · Product Goal y pruebas de éxito (Pedro) · README del repo. |

Anexo A · Contrato Técnico Detallado

Esquemas Pydantic y Validaciones del Backend

## A.1 ¿Qué es el Contrato?

El contrato es el conjunto de esquemas Pydantic definidos en backend/schemas.py que especifican:

- Qué datos entran al sistema (endpoint /adaptar)

- Qué datos salen del sistema (respuesta JSON)

- Qué validaciones se aplican automáticamente

- Qué tipos son aceptables (enums, literales, rangos)

Explicación simple: Imagina que el contrato es como un formulario de inscripción. Si no llenas todos los campos obligatorios correctamente, el sistema te dice "no puedes pasar". Esto evita que lleguen datos basura y asegura que todos (frontend, backend, n8n) usen el mismo formato.

## A.2 Por qué es importante

| Sin contrato | Con contrato (lo que tenemos) |
| --- | --- |
| Cada quien inventa el formato de los datos | Todos usan el mismo JSON |
| Si cambio algo, rompo todo sin saber | Pydantic rechaza lo inválido automáticamente |
| El frontend y backend se pelean | Trabajan en paralelo sin hablarse |
| Los jueces no saben qué esperar | El checklist REQ-16 está cubierto |

## A.3 Esquema de Entrada: SolicitudAdaptacion

Lo que recibe el endpoint POST /adaptar:

class SolicitudAdaptacion(BaseModel):
    documento_titulo: str              # mín. 3 caracteres
    documento_contenido: str           # mín. 50 caracteres
    perfil_destinatario: "Principiante" | "Junior" | "Arquitecto" | "Ejecutivo"
    formato_salida: "Tutorial" | "Flashcards" | "Quiz" | "TLDR" | "Guion"
    nicho_sector: "Fintech" | "Salud" | "E-commerce" | "General" = "General"
    nivel_detalle: "Didactico" | "Tecnico" | "Estrategico" = "Didactico"

## A.4 Campos obligatorios

| Campo | Tipo | Validación | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| documento_titulo | string | mín. 3 caracteres | "Introducción a VCN en OCI" |
| documento_contenido | string | mín. 50 caracteres | "La Virtual Cloud Network es..." |
| perfil_destinatario | literal | uno de 4 valores | "Principiante" |
| formato_salida | literal | uno de 5 valores | "Flashcards" |

## A.5 Campos opcionales (con default)

| Campo | Default | Cuándo cambiarlo |
| --- | --- | --- |
| nicho_sector | "General" | Si el documento es de Fintech, Salud o E-commerce |
| nivel_detalle | "Didactico" | Para contenido más técnico o más estratégico |

Ejemplo de petición válida:

{
  "documento_titulo": "Arquitectura de Redes VCN",
  "documento_contenido": "La Virtual Cloud Network (VCN) es una red privada y personalizable configurada en Oracle Cloud Infrastructure...",
  "perfil_destinatario": "Principiante",
  "formato_salida": "Flashcards",
  "nicho_sector": "General",
  "nivel_detalle": "Didactico"
}

## A.6 Esquema de Salida: PaqueteEducativo

Lo que devuelve el sistema (si todo sale bien):

class PaqueteEducativo(BaseModel):
    status: "exito" | "error"
    metadatos: Metadatos
    contenido_adaptado: ContenidoAdaptado
    evaluacion_calidad: EvaluacionCalidad
    almacenamiento_oci: AlmacenamientoOCI

## A.7 Bloque: EvaluacionCalidad

class EvaluacionCalidad(BaseModel):
    anclaje_fuente_score: float  # entre 0.0 y 1.0
    claridad_pedagogica: "Alta" | "Media" | "Baja"
    observaciones: str

Campo crítico: anclaje_fuente_score es leído por el nodo IF de n8n.

- Si score ≥ 0.9 → ✅ responde el PaqueteEducativo

- Si score < 0.9 → responde error FIDELIDAD_BAJA

## A.8 Reglas de Oro del Contrato

| # | Regla | Por qué |
| --- | --- | --- |
| 1 | No romper lo existente | Si n8n o la UI ya usan un campo, no lo quites ni cambies su tipo |
| 2 | Agregar es mejor que cambiar | Puedes agregar campos nuevos (v0.2), pero no modificar los existentes sin aviso |
| 3 | Documentar cada cambio | Si agregas un campo, actualiza este anexo y el README |
| 4 | Validar siempre | Usa Pydantic para rechazar lo inválido temprano, no tarde |

## A.9 Checklist de Cumplimiento (REQ-16)

| Requisito | Cómo lo cubrimos | Estado |
| --- | --- | --- |
| JSON estructurado | Esquemas Pydantic v2 en schemas.py | ✅ Operativo |
| Schema formal | Tipado estricto con literales y validaciones | ✅ Operativo |
| Validación automática | Pydantic rechaza lo inválido antes de entrar | ✅ Operativo |
| Documentado | Este anexo + README del repo | ✅ Operativo |

Anexo B · Glosario Técnico Ampliado y Decisiones Técnicas

## B.1 Términos Técnicos Explicados

| Término | Definición Técnica | Analogía Simple |
| --- | --- | --- |
| API | Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de reglas que permite que dos programas se comuniquen. | Como un mesero en un restaurante: lleva tu pedido (petición) a la cocina (servidor) y te trae la comida (respuesta). |
| Endpoint | URL específica de una API que realiza una función concreta. | Cada platillo del menú: uno es para entradas, otro para platos fuertes, etc. |
| Webhook | Mecanismo que permite que una aplicación envíe datos automáticamente a otra cuando ocurre un evento. | Como un timbre: cuando alguien llega (evento), suena automáticamente y avisa. |
| JSON | JavaScript Object Notation. Formato ligero de intercambio de datos. | Como un formulario estandarizado: siempre tiene los mismos campos en el mismo orden. |
| Pydantic | Biblioteca de Python para validación de datos usando type hints. | Como un guardia de seguridad: revisa que todo cumpla las reglas antes de dejar pasar. |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation. Técnica que combina recuperación de información con generación de lenguaje. | Como estudiar para un examen: primero buscas en tus apuntes (retrieval), luego escribes la respuesta (generation). |
| Chunking | Proceso de dividir un documento grande en fragmentos más pequeños. | Como cortar un pastel en rebanadas: es más fácil comer porciones pequeñas que el pastel entero. |
| Embedding | Representación numérica de texto que captura su significado semántico. | Como la huella digital de una palabra: números únicos que representan su significado. |
| Vector Store | Base de datos especializada en almacenar y buscar embeddings. | Como una biblioteca organizada por temas similares: los libros parecidos están juntos. |
| LLM | Large Language Model. Modelo de lenguaje grande entrenado en enormes cantidades de texto. | Como un estudiante que leyó millones de libros y puede escribir sobre casi cualquier tema. |
| Orquestador | Sistema que coordina múltiples servicios o componentes para lograr un flujo de trabajo. | Como un director de orquesta: decide cuándo entra cada instrumento. |
| Workflow | Secuencia de pasos automatizados para completar una tarea. | Como una receta de cocina: paso 1, paso 2, paso 3... hasta el plato terminado. |
| Chunk | Fragmento de texto resultante del proceso de chunking. | Un párrafo o sección de un documento largo. |
| Score de Fidelidad | Métrica que mide qué tan anclado está el contenido generado a la fuente original. | Como un examen de "abre tu libro": mientras más cites el libro, mayor tu nota. |
| Bucket | Contenedor en Object Storage para almacenar archivos. | Como una carpeta gigante en la nube donde guardas tus archivos. |
| VM (Máquina Virtual) | Computadora simulada que corre sobre hardware físico. | Como tener una computadora dentro de otra computadora. |
| Contenedor (Docker) | Paquete que incluye una aplicación y todo lo que necesita para correr. | Como una maleta lista para viajar: tiene todo lo necesario, no importa dónde la abras, funciona igual. |
| Deploy | Proceso de llevar una aplicación de desarrollo a producción. | Como mudar tu negocio de tu casa a un local comercial: ahora está abierto al público. |
| Always Free | Capa gratuita permanente de Oracle Cloud Infrastructure. | Como un departamento prestado de por vida: puedes usarlo sin pagar renta. |

## B.2 Decisiones Técnicas del Proyecto (DT-01 a DT-11)

### DT-01: Stack Tecnológico

Decisión: Python + FastAPI (API) + Streamlit (UI de demo)

Por qué: Python es el lenguaje más usado en IA, FastAPI es rápido y fácil de documentar, Streamlit permite crear interfaces web solo con Python (sin saber HTML/CSS).

Alternativas consideradas: Flask (más lento), Gradio (menos flexible), Django (demasiado pesado para MVP).

### DT-02: Vector Store

Decisión: ChromaDB embebido (sin servidor externo, cumple Always Free)

Por qué: No requiere instalar bases de datos complejas, funciona localmente, es gratuito y cumple con los requisitos del hackathon.

Alternativas consideradas: Pinecone (de pago), Weaviate (requiere servidor), FAISS (más complejo de configurar).

### DT-03: Chunking

Decisión: RecursiveCharacterTextSplitter (LangChain) con overlap configurable

Por qué: Divide el texto de forma inteligente respetando párrafos y oraciones, el overlap evita perder información en los cortes.

### DT-04: Extracción PDF

Decisión: PyPDF (fallback: pdfplumber si PyPDF falla en texto)

Por qué: PyPDF es ligero y rápido; si no extrae bien el texto (PDFs complejos), pdfplumber es más robusto.

### DT-05: Validación de Fidelidad

Decisión: Comparación de claims generados vs. chunks fuente usando el propio LLM como "juez" + scoring heurístico de solapamiento léxico

Por qué: Combina inteligencia (LLM entiende contexto) con velocidad (heurística es rápida). El nodo IF de n8n aplica el umbral DT-11.

### DT-06: Esquema de Salida

Decisión: Pydantic v2

Por qué: Validación automática, documentación generada automáticamente, tipado estricto que previene errores.

### DT-07: Naming Convention en OCI

Decisión: {tipo}/{doc_id}/{timestamp}_{nombre}

Por qué: Organización clara, evita colisiones de nombres, permite rastrear el origen de cada archivo.

### DT-08: Persistencia de Estado

Decisión: SQLite local (metadatos de documentos/jobs), no solo OCI

Por qué: SQLite es rápido para consultas locales, no requiere conexión a internet, y complementa (no reemplaza) el almacenamiento en OCI.

### DT-09: Proveedor de LLM + Embeddings

Decisión: Google Gemini API (free tier)

Por qué: Gratuito, buena calidad, soporta español, tiene embeddings integrados, cumple Always Free.

Alternativas consideradas: OpenAI (de pago), Hugging Face (requiere más configuración), modelos locales (requieren más recursos).

### DT-10: Capa de Orquestación Externa

Decisión: n8n self-hosted como wrapper sobre el endpoint /adaptar de FastAPI

Por qué: Proporciona control de calidad adicional (nodo IF), bitácora de ejecuciones, manejo de errores y reintentos sin tocar el código del backend.

Importante: No reemplaza la orquestación interna del pipeline, es una capa adicional de auditoría.

### DT-11: Umbral de Fidelidad

Decisión: Score ≥ 0.9 (configurable por .env, no hardcodeado), evaluado por el nodo IF de n8n

Por qué: 0.9 es lo suficientemente alto para garantizar calidad, pero permite pequeños márgenes de variación. Ser configurable permite ajustarlo sin cambiar código.

## B.3 Glosario de Backlog

| Código | Término | Qué significa |
| --- | --- | --- |
| FND | Foundation | Tareas de configuración inicial del proyecto |
| ING | Ingestion | Proceso de recibir y leer documentos (PDF, MD, TXT) |
| PROC | Processing | Procesamiento de texto (limpieza, chunking) |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation | Recuperar información relevante y usarla para generar respuestas |
| GEN | Generation | Crear contenido educativo adaptado al perfil y formato |
| VAL | Validation | Verificar que el contenido generado es fiel a la fuente |
| OUT | Output | Generar y entregar el resultado final |
| OCI | Oracle Cloud Infrastructure | Servicios de nube de Oracle (storage, compute) |
| SEC | Security | Configuraciones de seguridad (sin secrets en el repo) |
| QA | Quality Assurance | Pruebas y testing del sistema |
| INT | Integration | Conectar diferentes componentes (n8n, FastAPI, OCI) |
| UX | User Experience | Diseño de la interfaz de usuario |
| DEMO | Demonstration | Preparación de escenarios de demo |
| DOC | Documentation | README, arquitectura, manuales |
| DIF | Differential | Funcionalidades opcionales/diferenciales (fuera del MVP) |

## B.4 Prioridades del Backlog

| Prioridad | Significado | Cuándo se hace |
| --- | --- | --- |
| P0 / MUST | Necesaria para demostrar el MVP | Sempre primero. Sin esto, no hay producto. |
| P1 / SHOULD | Importante, pero puede diferirse | Después de las MUST, antes del cierre. |
| P2 / COULD | Evolución posterior | Solo si sobra tiempo (Semana 5). |
| P3 | Fuera del MVP inicial | Para versiones posteriores al hackathon. |

Regla de oro: Las tareas marcadas con ✔ (CRIT) pertenecen al critical path. Si una tarea crítica se atrasa, todo el proyecto se atrasa. Por eso la "regla de control" del plan: no tomar trabajo nuevo COULD hasta cerrar las CRIT de la semana.